# Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous

PAIKKA: Teams

AIKA: 1.12.2025 klo 12-12.55

Paikalla:

Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen

Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen

Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri

Ifa Kytösaho, johtava lupa-arkkitehti, kaupunkiympäristön toimialan edustaja

Pekka Leskelä, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Ami Oja, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Mehis Marks, arkkitehti SAFA, AUD Architects

Kohteen esittely: Ratakuja 7, Pekka Leskelä & Ami Oja

- Kyseessä on Tikkuparkin pysäköintilaitos Kirjastopuiston alapuolella.

- Muutokset tehdään ratikkatyömaan takia.

- Pohjoinen sisäänkäynti siirretään n. 15 m länteen.

- Ajoramppeihin pieniä muutoksia tunnelin jyrkkyyden vuoksi.

- Hissit ovat vanhentuneet ja ne uusitaan nykyisten vaatimusten mukaisiksi.

- Esteettömät autopaikat: ylempi taso 7 kpl, alempi taso 6 kpl.

- Pohjoinen sisäänkäynti ollut suljettuna vuoden, jolloin myös kynnykset tarkistetaan. Muut sisäänkäynnit käytössä työn aikana.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019

- Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.

- Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontinrajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.

- Kiinteistön sisäopasteet: LE-wc:iden sijainti, esteettömät reitit rakennuksen sisällä.

- Myös työnaikaiset ohjeistukset tulee olla ajantasalla.

- Keskusteltiin äänimajakan asentamisen mahdollisuudesta. Suositeltiin tutustua älykkäisiin ratkaisuihin (käyttäjän ohjaus, sovellukset, infoviestit).

- Uusien hissin hankinnassa ne tulee päivittää nykyisten saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi, kuten kohomerkityt painikkeet, painikkeiden korkeus ja ääniohjaus.

- Äänimajakka asennettava pääsisäänkäynnille.

Kohteen esittely: Virnatie 3, Mehis Marks

- Kyseessä on Kielotien ja Virnatien kulmassa sijaitseva toimistorakennus (rakennettu 1990-luvulla, entinen autotalo). Jatkossa tilat toimivat liike- ja toimistotiloina.

- 1. kerros: Näyttelytila muutettu kokoontumistilaksi

- Kellari: Osa autohallista muutettu kuntosaliksi ja varastot päivitetty.

- Ylemmät kerrokset (2.–5.): ei merkittäviä muutoksia.

- Autopaikat kellarissa ja kahdessa ylemmässä tasossa ja LE-paikkoja voidaan järjestää lähelle sisäänkäyntiä.

- Savusulun/tuulikaapin mitoitus on nykyisellään pieni.

- Liikkumisrajoitteisille soveltuvat sosiaalitilat edellytetään 10 työntekijän työpaikoilta, jolloin nykyinen ratkaisu kuntosalin yhteydessä ei riitä.

- Havaittiin rampissa n. 10 cm hyppäys sisäänkäynnin edustalla, joka on korjattava.

Vammaisneuvoston lausunto:

- Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019

- Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.

- Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontinrajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta.

- Kiinteistön sisäopasteet: LE-wc:iden sijainti, esteettömät reitit rakennuksen sisällä.

- Savusulun mitoituksen tulee olla 2400 mm.

- Pyörähdysympyrä WC-tiloissa tulee olla 1500 mm, eikä kalusteiden alla.

- Ulkoramppi tulee kunnostaa. Kaltevuus 5 % ulkona ja 8 % katoksen alla tai lämmitetty.

- Sosiaalitilat suunniteltava myös liikkumisrajoitteisille sopiviksi.

- LE-pysäköintipaikat sijoitettava pääreittien läheisyyteen.

- Induktiosilmukat palvelupisteille ja kokoontumistiloihin. Induktiosilmukoiden käyttöohjeistukset tulee olla käytettävissä.

- Tarpeen koota esteettömyyssuunnitelmat yhdeksi asiakirjaksi ja liittää Lupapisteeseen.